* 11.20~11.25：小组成员统一配置Git环境，指定好Android SDK，复习学习Java知识
* 11.26: 小组交流分享交流学习心得，确定Android客户端的界面原型设计，并分配任务
* 11.27~12.2: 根据开发问文档， 完成各自界面的设计
* 12.3:代码审查，验收成果，合并项目，发布新任务
* 12.4~12.11: 采取两人一组的方式，进行服务端和数据库的开发
* 12.12: 例行会议，沟通进度交流
* 12.13~12.20: Android 客户端进行优化设计，并让服务器端同步功能
* 12.21: 沟通项目遇到的技术难点，寻找解决方案
* 12.22~12.29: 整理汇总资料，制作好相应的项目验收报告准备
* 12.30: 进行项目汇报