**项目章程**

**项目名称、**

《韶韵》

**项目经理**

章舒宇

**项目概述**

《韶韵》是一款适用于中国古代传统文化，音乐爱好者和探索者并具有强互动性，趣功能性的生活学习类 app， 集“智能推荐”、“乐史时轴”、“智能搜索”、“中古韶乐”、“ 民族乐器”、”国风音乐“等为一体，希望通过寓教于乐的方式深入浅出地解决大众想了解中国古代传统音乐但无所适从的困扰，我们注重用户的使用体验，丰富互动性，尽全力来降低大众欣赏乐曲的门槛，让大众能够轻松地走进"古乐"的艺术大门，寻觅每个人心中的“高山流水”，唤醒每个人心中的“汉宫秋月”。

**项目目标**

推广中国古代音乐、提供高质量的音乐体验、促进文化传承等。

**项目范围**

音乐库

学习功能

用户交互

社交功能

**进度**

11.20~11.25：小组成员统一配置Git环境，指定好Android SDK，复习学习Java知识

11.26: 小组交流分享交流学习心得，确定Android客户端的界面原型设计，并分配任务

11.27~12.2: 根据开发问文档， 完成各自界面的设计

12.3:代码审查，验收成果，合并项目，发布新任务

12.4~12.11: 采取两人一组的方式，进行服务端和数据库的开发

12.12: 例行会议，沟通进度交流

12.13~12.20: Android 客户端进行优化设计，并让服务器端同步功能

12.21: 沟通项目遇到的技术难点，寻找解决方案

12.22~12.29: 整理汇总资料，制作好相应的项目验收报告准备

12.30: 进行项目汇报

**交付成果**

完全可实现需求的可运行程序及源代码

主要技术文档：需求说明，产品说明，设计文档，测试报告；

项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告